| Datum | 2026-06-24 |
| --- | --- |
| Diarienummer | SBN-2025-00412 |

PM – Ställningstaganden efter samråd, detaljplan för Björkängen etapp 2

Minnesanteckningar från planeringsgruppens möte 2026-06-23. Närvarande: Sofia Åkerlund (planarkitekt), Mattias Grön (trafikplanerare), Elin Fors (VA-ingenjör, Nordvatten Sundsvall AB), Olof Brandt (exploateringsingenjör), Lina Forsberg (miljökontoret). Samrådshandlingarna är daterade 2026-05-12 och samrådstiden var 2026-05-18 – 2026-06-12.

Ställningstaganden per sakfråga

| Nr | Sakfråga | Har tagits upp av | Kommunens ställningstagande | Ändring till granskning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Byggnadshöjd och insyn i kvarteret närmast Björkängen 1:18 | Brf Björkängen 1 | Fyra våningar behålls eftersom de behövs för att nå cirka 65 bostäder. Huset närmast föreningen flyttas 6 meter söderut så att avståndet blir cirka 24 meter. Kravet på högst två våningar tillgodoses inte. | Byggrätten flyttas; solstudie redovisas. |
| 2 | Trafik och trottoar på Björkallén | Brf Björkängen 1, P-O Nyström | En trafikutredning tas fram. Trottoar byggs längs hela Björkallén när gatan förlängs. | Trafikutredning bifogas; gatusektion med trottoar. |
| 3 | Förlängning av Björkallén eller egen infart från Tallmovägen | P-O Nyström | Björkallén förlängs enligt samrådsförslaget. En infart från Tallmovägen är inte möjlig på grund av Björkbäckens dalgång och slänten mot bäcken. Kravet tillgodoses inte. | Ingen. |
| 4 | Parkering för boende och besökare | Brf Björkängen 1 | Mobilitetshubben får 0,7 platser per lägenhet och 12 besöksplatser. Parkeringsutredningen redovisas i planbeskrivningen. | Parkeringsutredning; bestämmelse om besöksparkering. |
| 5 | Dagvatten och skyfall | Brf Björkängen 1, P-O Nyström, Länsstyrelsen, miljökontoret | En skyfallsutredning tas fram. Marken höjdsätts så att vattnet leds ytligt mot dagvattenparken och inte mot Björkallén. Föroreningsberäkning för Björkbäcken görs. | Skyfallsutredning; bestämmelser om höjdsättning och lägsta golvnivå. |
| 6 | Information till boende längs Björkallén | P-O Nyström | Samtliga sakägare enligt fastighetsförteckningen fick samrådsbrev 2026-05-15. Inför granskningen skickas brev även till övriga boende längs Björkallén. | Utökad sändlista. |
| 7 | Intrång på Björkängen 1:14 för gata | A-S och T Holmgren, Lantmäteriet | Gatan kan inte flyttas norrut eftersom ledningsrätten 2281-09/112 och förskolans tomt ligger där. Marken löses genom fastighetsreglering med ersättning enligt expropriationslagens regler. Kraven på ändrad gatudragning tillgodoses inte. Möte med fastighetsägarna bokas. | Plangränsen justeras mot fastighetsgränsen. |
| 8 | Dagvattenytans placering och gångväg | Norrbacka Fastigheter AB | Dagvattenytan flyttas 15 meter från gränsen mot Björkängen 2:7 och får flacka slänter. En allmän gångväg genom parken till Björkallén läggs in. Synpunkterna tillgodoses. | Plankarta ändras. |
| 9 | Elkabel, u-område och nätstation | Kustnät Elnät AB | U-område om 4 meter och ett E-område för nätstation vid mobilitetshubben läggs in. Flyttkostnader regleras i exploateringsavtalet. Synpunkterna tillgodoses. | Plankarta ändras. |
| 10 | Buller mot Björkallén och på förskolegården | Länsstyrelsen, miljökontoret | Planbestämmelse om ljuddämpad sida. Bullerutredningen kompletteras för förskolegården. | Bestämmelse och kompletterad utredning. |
| 11 | Förorenad mark | Miljökontoret | Översiktlig markundersökning är beställd och redovisas före granskning. | Markundersökning. |
| 12 | Geoteknik och stabilitet mot Björkbäcken | Länsstyrelsen | Stabilitetsutredning tas fram. | Utredning; eventuell bestämmelse om markarbeten. |
| 13 | Grundkarta, plangräns och gemensamhetsanläggning ga:2 | Lantmäteriet | Grundkartan aktualiseras. Planbeskrivningen kompletteras med omprövning av ga:2 och upphävande av servitutet. | Planbeskrivning kompletteras. |

Fortsatt arbete

Planarkitekten skriver samrådsredogörelsen utifrån ställningstagandena ovan. Granskning planeras till oktober 2026.

Sofia Åkerlund
Planarkitekt